义符

——基于母语义类系统的多端外语学习软件规划书

文档版本：v1.0

编制日期：2026年10月6日

文档性质：产品规划书（立项前论证）

目　录

一、项目背景与问题定义	6

（一）一个被浪费的红利：汉语母语者的义类直觉	6

（二）义符：汉语母语者被忽视的认知资产	6

（三）三个断层	7

（四）问题定义	8

二、核心洞察：两套义类系统的同构性	8

（一）从词根记忆法到双系统对齐	8

（二）同构性论证	9

（三）映射表样例	10

（四）为什么这是母语逻辑，而不只是记忆技巧	12

三、产品定位与目标用户	12

（一）一句话定位	12

（二）产品名	13

（三）目标用户	13

（四）与现有产品的差异	14

四、核心数据架构：义类映射引擎	14

（一）三层数据模型	14

（二）词条数据模型	15

（三）典故数据库	16

（四）多语种扩展接口	17

五、功能设计	18

（一）语义图谱漫游	18

（二）词根词缀拆解器	18

（三）义类词卡与间隔复习	19

（四）典故故事线	19

（五）四者的数据流闭环	20

六、技术方案：三端跨平台架构	20

（一）跨端架构选型	20

（二）推荐架构分层	21

（三）首屏与加载策略	22

（四）人工智能辅助内容生产与人工校验	23

七、内容生产方案	23

（一）规模估算	23

（二）生产流水线	24

（三）可信来源清单	24

（四）分批策略	25

八、开发路线图	25

（一）阶段划分	25

（二）关键判断点	26

九、风险与对策	26

（一）需求验证风险	26

（二）内容准确性风险	27

（三）跨端一致性与性能风险	27

（四）上架与合规风险	27

（五）平台依赖风险	28

（六）个人开发者产能风险	28

十、预算与资源	29

十一、待决事项	29

附录A　义类映射表（首批12条）	31

附录B　词条数据模型字段表	32

附录C　可信来源清单	33

附录D　多语种与反向应用设想	33

# 一、项目背景与问题定义

## （一）一个被浪费的红利：汉语母语者的义类直觉

中国学生学英语，普遍从初中开始、持续十年以上，投入的总时长以千小时计，但绝大多数人最终停在"能读不能说、能背不能用"的状态。归因通常指向词汇量和语法，但更深的问题在于：母语在这套学习过程中始终被当成"翻译中介"，而不是"认知脚手架"。

当一个中国学生看到 apple，他的学习路径是 apple→苹果→那个红色水果。这是一条两次跳跃的链路：先用外文符号唤起中文符号，再由中文符号唤起概念。母语在这里是负担——它增加了一跳，而不是减少一跳。

而汉语母语者本应拥有一个其他语种学习者没有的优势：汉语是当今世界唯一仍在日常使用的大规模表意文字系统。每一个受过基础教育的中国人，脑子里都装着一套运行了十几年、完全自动化的"义类识别器"。

## （二）义符：汉语母语者被忽视的认知资产

汉字由部件构成，部件分两类：表义的叫形旁（义符），表音的叫声符。看到"氵"，不需要认识整个字，就能判断它和水有关；看到"扌"，就知道和手部动作有关；看到"忄"，就知道和情绪有关。这个判断是瞬时的、无意识的、几乎不消耗记忆负荷的。

这就是义符：一个固定的字形部件，携带一个稳定的语义类属，可以复用到成百上千个字上。一个高中毕业生熟练掌握的义符大约在一百到两百个之间，覆盖常用字的大部分。这套系统是免费的、已经装好的、不需要重新学习的。

问题在于：它从没被用来对接外语。

## （三）三个断层

1. 断层一：义符能力与外语学习完全脱节。学生在语文课上学的"氵表示水、扌表示手"，和英语课上背的单词，是两套永不交汇的知识。没人告诉他 aquarium 的 aqua 和"江"的三点水是同一个义类。

2. 断层二：单词被当作不可分的整体记忆。"manufacture"在多数学生眼里是一串字母，靠重复抄写记下来。但它等于 manu（手，拉丁 manus）加 fact（做，拉丁 facere）加 ure（名词后缀），意思是"用手做出来的东西"。这个拆解一旦建立，不仅记住一个词，还顺带激活了 manual、manuscript、manicure、factory、fact、perfect、defect 一整族词。

3. 断层三：典故与词源被当成趣味知识，而非记忆基础设施。为什么牛肉叫 beef，牛却叫 cow？因为 1066 年诺曼征服后，说法语的贵族吃牛肉、说英语的盎格鲁-撒克逊人养牛。活着的动物用英语词，端上餐桌的肉用法语词，于是有了 cow/beef、pig/pork、sheep/mutton、calf/veal 这一组对照。这不是八卦，这是一条能一次性锁死十个单词、并且不容易忘的记忆线。但课堂几乎从不讲。

## （四）问题定义

本项目要解决的问题可以精确表述为：如何把汉语母语者已有的义符系统，与外语的词根词缀系统建立显式映射，使母语从学习的负担转为学习的杠杆。

这个问题背后有一个清晰的、可检验的假设：

当学习者在学习一个外文词时，同时获得该词的"义类归属"和"汉语同义类的义符对照"，其记忆保持率与猜词迁移能力，是否显著高于仅提供中文释义的对照组。

这个假设是整个项目的靶心，也是需要最先被验证的东西。在它被验证之前，本规划书中的一切功能设计都只是待检验的猜想。

# 二、核心洞察：两套义类系统的同构性

## （一）从词根记忆法到双系统对齐

以词根词缀记单词不是新事物。市面上的词根词典与各类考纲词汇书，逻辑都是"把单词拆成词根"，这是有效的，但存在一个根本缺陷：它是用英语解释英语。

学生记 manu 等于 hand，仍然是拿一个陌生的符号去对应另一个陌生的符号。他必须先把 hand 记住，才能用 hand 去记 manu。这是叠罗汉，地基没有变厚。

本项目的主张是：用母语的义符去锚定外文的词根。manu 不是对应 hand，而是对应"扌"。扌这个部件，学习者已经用了十几年，是全自动的。当 manu 被挂到"扌"上时，它挂到的不是一个新记忆，而是一个已经存在的、极其牢固的认知结构。

## （二）同构性论证

两套系统在功能层面上是同构的，对照如下：

表1　汉语义符系统与英语词根系统的结构对照

| 维度 | 汉语义符系统 | 英语词根词缀系统 |
| --- | --- | --- |
| 载体 | 字形部件（形旁） | 拼写片段（词根与前后缀） |
| 功能 | 提示语义类属 | 提示语义类属 |
| 数量级 | 常用义符约100至200个 | 常用词根约400至600个，词缀约100个 |
| 复用率 | 单个义符覆盖数十至数百字 | 单个词根覆盖数个至数十词 |
| 来源 | 本土演化（象形、隶变、简化） | 外来借入（拉丁、希腊为主，日耳曼为底） |
| 位置 | 相对固定（左、右、上、下） | 相对自由 |
| 学习时点 | 小学阶段随母语习得完成 | 从未被系统教授 |

必须诚实说明的差异：两套系统并非一一对应。汉语义符是本土演化的产物，位置相对固定；英语词根大量来自拉丁与希腊借词，且一个义类可能同时有拉丁来源和希腊来源两个词根并存，例如表示"水"的拉丁 aqua- 与希腊 hydr-。因此映射不是"翻译"，而是"归类"——多个外文词根可以归入同一个义类，正如多个汉字可以共用一个义符。

这个差异不是缺陷，反而是产品的一个额外价值点：它让学生理解为什么英语里同一个意思会有两套词根。aquarium 和 hydrogen 都是水，因为一个是拉丁来的日常词，一个是希腊来的学术词。这本身就是一段值得讲的历史。

## （三）映射表样例

以下是"义类、汉语义符、英语词根"三层映射的核心样例，完整首批见附录A：

表2　义类映射表样例（首批12条）

| 义类 | 汉语义符 | 英语词根（来源） | 例词 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水·液体 | 氵 水 | aqua-（拉）, hydr-（希）, mar-（拉） | aquarium, hydrogen, marine |
| 手·操作 | 扌 手 | manu-（拉）, chiro-（希） | manual, manufacture, chiropractor |
| 心·情感 | 忄 心 | cord-（拉）, psych-（希） | courage, cordial, psychology |
| 走·行进 | 辶 彳 足 | ped-（拉）, gress-（拉）, vad-（拉） | pedal, progress, invade |
| 言·言语 | 讠 言 | loqu-（拉）, dict-（拉）, log-（希） | eloquent, predict, dialogue |
| 生·生命 | 生 | bio-（希）, viv-（拉） | biology, survive, revive |
| 火·光热 | 火 灬 | ign-（拉）, photo-（希） | ignite, photograph |
| 土·大地 | 土 | terr-（拉）, geo-（希） | territory, geology |
| 石·坚硬 | 石 | lith-（希）, petr-（希） | monolith, petrify |
| 大·巨大 | 大 | magn-（拉） | magnify, magnitude |
| 小·微小 | 小 | micro-（希） | microscope, microbe |
| 目·观看 | 目 | vid-/vis-（拉）, spec-（拉） | visible, inspect, perspective |

需要说明一个常见陷阱，它也应当成为产品内容的一部分：ped- 有两个来源完全不同的同形词根。来自拉丁 pes（脚）的 ped- 见于 pedal、pedestrian；来自希腊 pais（儿童）的 ped- 见于 pediatric、pedagogy。两者拼写相同、来源不同、意思无关。这类"假同源"是学习者最容易踩的坑，也正是产品可以体现专业度的地方。

## （四）为什么这是母语逻辑，而不只是记忆技巧

记忆技巧是外加的，需要刻意维持。母语逻辑是调用已经自动化的认知结构。

汉语母语者读"江"这个字，不需要先想"这是水"再理解，三点水已经直接参与认知了。当他把这个自动化机制挪用到 aquarium 上，他用的不是一条需要记住的规则，而是一套已经内化的操作系统。

这是本项目与所有词根记忆法产品的本质区别：别人教规则，我们调用本能。

# 三、产品定位与目标用户

## （一）一句话定位

义符是一个帮助汉语母语者用"认偏旁"的直觉来"认词根"的多端学习工具，让学外语从记符号变成认结构。

## （二）产品名

暂定名义符。义符即形旁，与声符相对，是汉字学的正式术语，准确指向产品的核心机制。备选方案如下：

表3　产品名备选方案

| 备选名 | 取义 | 优劣 |
| --- | --- | --- |
| 义符 | 直接对应核心机制 | 精准，但稍显学术 |
| 训诂 | 中国传统语文学，专研字义源流 | 文化感强，但对英语场景略绕 |
| 同源 | 两个系统本出同理 | 简洁，但易与"同源词"概念混淆 |
| 双根 | 义符与词根 | 好记，但易与数学"双根"混淆 |
| 字根词根 | 直白描述 | 好懂，不够精炼 |

## （三）目标用户

表4　目标用户分层

| 用户群 | 特征 | 核心诉求 |
| --- | --- | --- |
| 备考型大学生 | 四六级、考研英语，词汇量大但死记硬背 | 提高背词效率，减少遗忘 |
| 英语中级学习者 | 能读不能猜，遇生词即卡 | 获得猜词与推义能力 |
| 语言兴趣者 | 对词源、历史典故有兴趣 | 内容深度与趣味 |
| 语文教育关注者 | 关心汉字文化传承 | 反向加深对母语的理解 |
| 对外汉语教学者 | 教外国人学汉字 | 同一引擎可反向使用，见附录D |

## （四）与现有产品的差异

市面同类产品可分为三类，均未覆盖本项目的核心机制：

表5　竞品覆盖度对照

| 类别 | 代表形态 | 覆盖什么 | 缺什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 词根词缀背词 | 各类词根记忆应用、词根词典 | 英语词根拆解 | 与母语无连接，仍是"用英语记英语" |
| 汉字字源工具 | 字源查询应用、汉字演变演示 | 汉字甲骨文到楷书的演变 | 只服务母语，不涉外语 |
| 通用背词应用 | 主流单词记忆应用 | 词库规模、复习算法 | 记忆挂钩只有中文释义与图片 |

空白点正是"对齐"这一层：把汉语义符与英语词根挂到同一个义类节点上，用母语已内化的机制去驱动外语学习。这一层目前没有成熟产品。

# 四、核心数据架构：义类映射引擎

## （一）三层数据模型

整个产品的数据基础是三层结构。

1. 第一层：义类。与语言无关的语义原子，例如水、手、心、走、言。这是全库的骨架，每个义类是一个节点。

2. 第二层：义符与词根。义类在具体语言中的表现形式。汉语侧是义符，如氵、扌、忄；英语侧是词根词缀，如 aqua-、manu-、cord-。一个义类可以挂多个义符或词根。

3. 第三层：词条。具体语言单位。汉语侧是字，如江、河、湖、海；英语侧是词，如 aquarium、marine、hydrate。每个词条挂到它的义符或词根上。

三层是树状到网状的混合结构：义类到标记到词条为树，词条之间因共享典故、共享来源语言而互连为网。

## （二）词条数据模型

每个外文词条包含以下字段，完整字段表见附录B。

表6　词条数据模型示例（以 manufacture 为例）

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 拼写 | 标准拼写 | manufacture |
| 音标 | 国际音标 | /ˌmænjuˈfæktʃə(r)/ |
| 义类 | 主义类标识 | 义类_手 |
| 词根分解 | 部件序列及各自含义 | manu（手）+ fact（做）+ ure（名词后缀） |
| 汉语对应 | 同义类的汉字示例 | 扌部：打、做、造、操 |
| 典故 | 词源故事 | manu 源自拉丁 manus（手），与 manual、manuscript 同源 |
| 来源语言 | 拉丁、希腊或日耳曼 | 拉丁 |
| 例句 | 双语例句 | 略 |
| 难度等级 | 对应考纲等级 | 四级 |
| 关联词 | 同根词列表 | manual, manuscript, manicure, factory, fact |

## （三）典故数据库

典故是产品的深度来源，也是留存的关键。数据库分两条线。

汉语线记录字的字形演变史，即甲骨文、金文、小篆、隶变、楷书、简化这一条脉络。例如"水"在甲骨文中象流水之形，"手"象五指之形。

英语线记录词根进入英语的历史路径，主要有四条管道。

1. 日耳曼底层：古英语原生词，构成日常基础词汇，如 cow、house、water。

2. 维京侵入（9至11世纪）：古诺斯语贡献了大量基础词，如 sky、skin、egg、they、them。

3. 诺曼征服（1066年）：诺曼法语涌入，形成活物用英语、餐桌用法语的分层，如 cow/beef、pig/pork、sheep/mutton。

4. 文艺复兴（15至16世纪）：希腊与拉丁词根大规模进入学术词汇，如 biology、anthropology、philosophy。

两条线的并置本身就是产品最独特的内容：同一个历史分层现象，汉语和英语各自发生过一次。

## （四）多语种扩展接口

按架构预留多语种口子的要求，关键在于第一层的义类节点不绑定任何语言。若未来加入其他语种，可复用情况如下。

表7　多语种扩展的复用关系

| 语种 | 义符或词根系统 | 与汉语的关系 | 复用度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日语 | 汉字（音读与训读）加假名 | 同源但同形异义，需额外处理"陷阱" | 中 |
| 法语 | 拉丁词根 | 与英语大量共享拉丁部分 | 高 |
| 德语 | 日耳曼词根加复合构词 | 与英语同属日耳曼语族，可交叉对照 | 中 |
| 西班牙语 | 拉丁词根 | 与法语同理 | 高 |

因此数据模型从第一天起就不应把"英语"写死，而应以"语言、标记、词条"的多语言结构存储。这是本项目的核心工程约束之一。

# 五、功能设计

按需求，四种玩法全部纳入。它们不是四个独立功能，而是同一个数据内核的四种视图。

## （一）语义图谱漫游

形态：以义类节点为地图的漫游式浏览。

交互：从首页选择一个义类，如"水"，进入后画面左右分栏。左侧展开汉语义符族，即氵部字，如江、河、湖、海、深、浅；右侧展开英语词根族，即 aqua-、hydr-、mar- 及其派生词，如 aquarium、hydrogen、marine。中间是共享的义类节点。点击任一词条进入详情，展示拆解、典故与例句。

价值：这是产品的入口，也是"啊哈体验"的发生地。用户第一次看到"三点水"和"aqua-"并列在同一个节点上时，会获得一次认知冲击。这一屏决定了产品能否被理解。

## （二）词根词缀拆解器

形态：输入任意外文单词，输出拆解结果。

交互：输入 manufacture，输出 manu（手）加 fact（做）加 ure（名词后缀），意为用手做出的东西，即制造。同时给出汉语同义类汉字对照，即扌部的打、做、造，以及相关词族，即 manual、factory、perfect 等。

技术：本地词根库做精确匹配，未命中时回退到规则分割，即前后缀剥离加词根匹配。这是工具型功能，用完即走，但它是引流的钩子——用户拆任意一个词都能得到价值。

## （三）义类词卡与间隔复习

形态：基于义类的卡片复习，而非孤立的单词卡。

核心差异：卡片背面不只有中文释义，而是词根拆解、义类归属、义符对照与典故四者合一。记忆挂钩是多重的、带结构的。

算法：间隔重复，可采用 SM-2 或其改良版本。但复习单元不完全是词，可以是义类——学完"水"义类下的一组词后，进行一次义类级的整体复习。

价值：这是留存和效果的主体。前两个功能负责让用户理解产品，这个功能负责让用户真的记住。

## （四）典故故事线

形态：按历史脉络组织的叙事内容，可阅读、可分享。示例主题如下。

1. 1066：一场战争如何改变英语的餐桌，讲诺曼征服与 cow/beef。

2. 两个"水"：为什么拉丁和希腊都给了英语一个"水"。

3. 隶变：汉字的断骨手术，从古文字到今文字的分水岭。

4. 维京人的礼物：为什么英语的"他们"是 they。

价值：内容是长期粘性来源，也是社交传播的载体。故事线可做成图文卡片，便于分享。

## （五）四者的数据流闭环

四个功能共用同一份词条库，数据流为：图谱漫游用于发现，拆解器用于查询，词卡用于记忆，故事线用于深化与留存，再回流到图谱进行再次发现。

拆解器的查询记录可以反哺词卡，查过的词自动进入复习队列；词卡的学习数据可以反哺图谱，已掌握的义类标记为完成。这个闭环是产品设计的核心，四个功能必须共享一个数据层，不能各自为政。

# 六、技术方案：三端跨平台架构

需求明确为手机应用、电脑端、网页端三端齐备。这三端若分头开发，等于三份工作量、三套 bug、三次维护；因此本方案的核心原则是单套代码、三端分发。

## （一）跨端架构选型

三条可选路线对比如下。

表8　跨端架构方案对比

| 方案 | 技术构成 | 覆盖端 | 优势 | 劣势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲：Flutter 单代码库 | Dart 与 Flutter 框架 | 手机、电脑、网页全覆盖 | 移动端体验最成熟，一套代码编译六端 | 网页端产物体积大、首屏偏慢；文本排版控制不如浏览器原生 |
| 乙：Web 前端加原生壳 | Vue 或 React 前端，Tauri 2 打包壳 | 网页直接部署，电脑与手机由壳打包 | 内容型应用排版最佳，迭代最快，网页端零成本 | Tauri 移动端生态较新，安卓需自测 |
| 丙：三端分别开发 | 原生安卓、原生苹果、独立网页 | 三端 | 每端体验最优 | 工作量约为前两者三倍，个人开发者不可行 |

推荐方案乙。理由是本产品是内容密集型应用，绝大部分界面是文字、表格与图谱，这正是浏览器排版最擅长而 Flutter 最吃力的领域。且三端需求中网页端天然免费获得，桌面端与移动端用同一套前端加壳即可，迭代一次三端同步。

## （二）推荐架构分层

表9　推荐技术栈分层

| 层 | 方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 界面层 | Vue 3 或 React 加 TypeScript | 一套前端代码，三端复用 |
| 网页端 | 静态部署至对象存储加内容分发网络 | 零额外开发，随前端同步发布 |
| 电脑端 | Tauri 2 打包为 Windows 与 macOS 安装包 | 产物体积远小于 Electron，占用内存低 |
| 手机端 | Tauri 2 Mobile 或 Capacitor 打包 | 复用同一前端，安卓与苹果各出一个包 |
| 数据层 | 本地结构化词库加远程接口 | 常用词条本地缓存保证离线与响应速度 |
| 后端 | 轻量服务加对象存储 | 负责词库分发、用户进度同步与内容更新 |
| 内容生产 | 本地 Python 脚本流水线加人工校验 | 词源准确性要求高，必须人工把关 |

需要说明一条工程边界：数据层必须与界面层和壳层完全解耦。词库以中立的 JSON 结构存储，不依赖任何前端框架；这样未来若更换壳方案，数据资产不受影响。

## （三）首屏与加载策略

本产品词条库的最终规模在数千词量级，每条含拆解、典故与例句，数据量可达数兆。因此加载策略必须从一开始就按分片设计。

1. 首屏只加载框架与首批高频义类，保证秒开。

2. 词库按义类切分为独立分片，进入某义类时按需加载，加载后本地缓存。

3. 典故长文与图片走独立资源，延迟加载。

关键设计约束：词条数据不得做成一个大 JSON 文件。按义类分片天然契合产品结构，应在数据建模阶段就确定。

## （四）人工智能辅助内容生产与人工校验

内容生产是本项目最大的工作量，详见第七章。人工智能的定位是起草者而非终审者，流程为：生成词条草案，与可信来源交叉核对，人工终审并标注置信度，入库并标记为已校验。

必须坚持一条铁律：词源是硬知识，出处存疑的内容绝不入库。任何一条典故都必须能指回一个可信来源。宁可少，不可错。

# 七、内容生产方案

内容是本项目真正的工作量所在，也是护城河所在。

## （一）规模估算

表10　内容规模估算

| 对象 | 数量级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 义类 | 80 至 150 个 | 覆盖核心语义类属 |
| 汉语义符 | 100 至 200 个 | 常用形旁 |
| 外文词根 | 400 至 600 个 | 以英语计 |
| 外文词缀 | 约 100 个 | 前缀与后缀 |
| 首批词条 | 约 1000 个 | 首个完整版本的目标 |
| 典故条目 | 100 至 200 条 | 每条 300 至 800 字 |

这是一个手工可完成但耗时明显的规模。核心不在数量，而在义类映射表的质量——这张表是产品的护城河。

## （二）生产流水线

1. 第一步，建立义类本体，即 80 至 150 个义类节点。

2. 第二步，为每个义类填充汉语义符，依据《说文解字》及现代汉字学资料。

3. 第三步，为每个义类填充外文词根，依据在线词源词典与维基词典等。

4. 第四步，从词根反向生成词条，即每个词根下拉出其派生词。

5. 第五步，为词条生成典故与例句。

6. 第六步，人工校验，标注置信度，入库。

## （三）可信来源清单

表11　内容生产的可信来源

| 类别 | 来源 |
| --- | --- |
| 英语词源 | 在线词源词典、维基词典、牛津英语词典（需订阅） |
| 拉丁与希腊语 | Lewis 与 Short 拉丁词典、Liddell-Scott 希腊词典 |
| 汉字字源 | 《说文解字》、汉语多功能字库、汉字全息资源应用系统 |
| 历史背景 | 诺曼征服、维京时代、文艺复兴相关史料 |

## （四）分批策略

不宜一次性做完。按义类分批，每批十个义类，做成一个可发布的版本增量。首批十二个义类已足以验证核心机制。

# 八、开发路线图

## （一）阶段划分

表12　阶段划分与交付物

| 阶段 | 目标 | 交付物 | 预估工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段零：机制验证 | 验证对齐机制是否真的产生认知冲击 | 交互式网页演示，含3个义类、30个词，找5至10人试用并访谈 | 1 至 2 周 |
| 阶段一：最小可用版 | 跑通完整链路 | 网页端上线，含图谱漫游、拆解器、词卡，首批12义类约100词 | 4 至 6 周 |
| 阶段二：三端发布 | 补齐桌面端与手机端 | Tauri 桌面安装包与手机安装包，与网页端同源 | 3 至 4 周 |
| 阶段三：内容扩充 | 扩到可用的词汇量 | 1000 词、100 条典故，四功能齐全 | 8 至 12 周 |
| 阶段四：打磨与增长 | 体验优化与社交传播 | 分享卡片、学习报告、义类成就体系 | 持续 |

## （二）关键判断点

阶段零是整个项目最重要的一步。如果交互式演示的试用者没有表现出明显的"啊哈"反应，说明对齐这个机制不成立或不够强，此时应当果断调整方向，而不是继续投入做一个完整的应用。这是本规划书建议的第一件事，也是最省钱的验证方式——用一两周时间，避免几个月白做。

另一个判断点在三端发布之前。网页端跑通后，应当先观察真实使用数据，再决定是否投入打包桌面端与手机端。若网页端的使用形态已经满足需求，桌面端可以延后。

# 九、风险与对策

## （一）需求验证风险

等级：最高。本项目的核心假设，即义符与词根对齐能显著提高记忆效率，目前没有实证支持，属于待验证假设。如果这个假设不成立，例如用户虽然觉得有意思但实际记忆效果并不优于传统方法，产品价值会大幅缩水。

对策：阶段零必须做真的对照测试，而不只是收集"感觉不错"的反馈。建议设置对照组的简单记忆测试，用数据而非印象做决策。

## （二）内容准确性风险

等级：高。词源和字源是硬知识，一旦出错会严重损害产品信誉。

对策：所有内容必须指回可信来源；建立待核实标记机制；发布前抽样复核；宁可少讲，不可讲错。

## （三）跨端一致性与性能风险

等级：中。三端共用一套前端，容易出现"网页上好看、手机上错位"的问题；桌面端与移动端的打包产物也需要分别调优。

对策：界面从第一天起按响应式设计，先在手机窄屏上调通再扩展到宽屏；建立三端的固定检查清单，每次发布逐项过。

## （四）上架与合规风险

等级：中。国内移动应用需完成备案；苹果应用商店需要开发者账号；部分应用商店对教育类目有资质要求。

表13　上架与合规事项

| 事项 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 移动应用备案 | 必须 | 国内上架的应用需完成备案，否则无法发布 |
| 苹果开发者账号 | 必须 | 年费约99美元，用于上架苹果应用商店 |
| 安卓应用商店 | 按各商店要求 | 国内主流商店各自要求不同，需逐个适配 |
| 内容安全 | 按需 | 若含用户生成内容，需接入内容安全审核 |
| 版权 | 注意 | 词源数据引用需注意来源版权，优先使用开放许可来源 |

对策：网页端不受上架限制，可作为最早的发布形态，先验证产品再投入上架流程。

## （五）平台依赖风险

等级：低至中。若完全依赖单一平台生态，政策变化会影响触达。本方案因数据层与界面层解耦，迁移成本较低。

## （六）个人开发者产能风险

等级：现实且紧迫。内容生产（1000 词加 100 条典故）加上三端开发，对个人是相当大的工作量。

对策：人工智能辅助起草加分批发布；不追求一次性完备；优先保证首批内容质量；三端按网页、桌面、手机的顺序渐进交付，每一步都有可用产出。

# 十、预算与资源

表14　预算估算

| 项目 | 估算 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 网页端部署 | 每年数百元以内 | 域名与对象存储，早期可用免费额度 |
| 苹果开发者账号 | 每年约99美元 | 上架苹果应用商店必需 |
| 安卓上架 | 0 至数百元 | 部分商店收取一次性费用 |
| 后端服务 | 早期0元 | 轻量服务免费额度通常够用 |
| 人工智能内容生成 | 数百元量级 | 用于词条草案生成 |
| 开发工时 | 自有投入为主 | 外包则成本另计 |
| 数据来源 | 主要使用开放来源 | 需订阅的词典暂不使用 |

# 十一、待决事项

以下事项需确认后才能进入实施。

1. 产品名：义符为暂定名，需在表3所列备选中确定。

2. 项目落地目录：本机存放位置，当前暂用 D 盘义符目录。

3. 跨端方案：采用推荐的方案乙（Web 前端加 Tauri 壳），还是方案甲（Flutter）。

4. 首发形态：是否按建议先发网页端，桌面端与手机端延后。

5. 首批义类范围：是否采用附录A的十二个义类。

6. 是否先做阶段零的网页演示：建议做，成本最低、信息量最大。

7. 内容来源授权：是否使用需订阅的词典，暂建议不使用。

# 附录A　义类映射表（首批12条）

本表为产品的核心数据骨架，应在内容生产的第一步完成并冻结，后续所有词条挂靠其上。

表15　义类映射表完整版

| 编号 | 义类 | 汉语义符 | 英语词根（来源） | 典型例词 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | 水·液体 | 氵 水 | aqua-（拉）, hydr-（希）, mar-（拉） | aquarium, hydrogen, marine |
| S02 | 手·操作 | 扌 手 | manu-（拉）, chiro-（希） | manual, manufacture, chiropractor |
| S03 | 心·情感 | 忄 心 | cord-（拉）, psych-（希） | courage, cordial, psychology |
| S04 | 走·行进 | 辶 彳 足 | ped-（拉）, gress-（拉）, vad-（拉） | pedal, progress, invade |
| S05 | 言·言语 | 讠 言 | loqu-（拉）, dict-（拉）, log-（希） | eloquent, predict, dialogue |
| S06 | 生·生命 | 生 | bio-（希）, viv-（拉） | biology, survive, revive |
| S07 | 火·光热 | 火 灬 | ign-（拉）, photo-（希） | ignite, photograph |
| S08 | 土·大地 | 土 | terr-（拉）, geo-（希） | territory, geology |
| S09 | 石·坚硬 | 石 | lith-（希）, petr-（希） | monolith, petrify |
| S10 | 大·巨大 | 大 | magn-（拉） | magnify, magnitude |
| S11 | 小·微小 | 小 | micro-（希） | microscope, microbe |
| S12 | 目·观看 | 目 | vid-/vis-（拉）, spec-（拉） | visible, inspect, perspective |

# 附录B　词条数据模型字段表

表16　词条字段定义

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拼写 | 字符串 | 是 | 标准拼写，唯一键 |
| 音标 | 字符串 | 是 | 国际音标 |
| 义类编号 | 字符串 | 是 | 关联附录A的义类 |
| 词根分解 | 数组 | 是 | 每项含部件、含义、来源语言 |
| 汉语对应 | 数组 | 是 | 同义类汉字示例 |
| 典故 | 文本 | 否 | 词源故事，可关联典故库 |
| 来源语言 | 枚举 | 是 | 拉丁、希腊或日耳曼 |
| 例句 | 数组 | 否 | 双语例句 |
| 难度等级 | 枚举 | 否 | 对应考纲等级 |
| 关联词 | 数组 | 否 | 同根词列表 |
| 置信度 | 枚举 | 是 | 已校验、待核实 |

# 附录C　可信来源清单

所有内容必须可溯源。清单见正文表11，此处补充使用原则。

1. 优先使用开放许可来源，避免版权风险。

2. 任何一条典故入库前必须指回具体来源条目，不允许凭印象补写。

3. 存在争议的词源，标注争议并在文案中回避绝对表述。

# 附录D　多语种与反向应用设想

本引擎具有天然的双向性，除汉语母语者学外语之外，还有两个延伸方向。

方向一是反向应用：对外汉语教学。同一套义类映射，反过来可以帮外国人理解汉字的义符系统。汉字难学的核心障碍之一正是义符不可感知，而本产品恰好把义符显式化了。

方向二是多语种扩展：由于义类节点与语言无关，加入法语、西班牙语几乎可以直接复用拉丁词根部分；加入日语则需要额外处理同形异义问题。